**บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 26  2 | 34.16  2.66 | 7,663,800  688,800 | 21.14  1.90 | กองช่าง  กองช่าง |
| **รวม** | **28** | **37.33** | **8,352,600** | **23.05** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  2.1 แผนงานสาธารณสุข  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.4 แผนงานงบกลาง | 7  2  3  3 | 9.33  2.66  4.00  4.00 | 1,018,000  130,000  230,000  18,768,400 | 2.80  0.35  0.33  51.78 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **15** | **20.00** | **20,146,400** | **54.59** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**  3.1 แผนงานการศึกษา  3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10  4 | 13.33  5.33 | 4,542,165  760,000 | 12.53  2.09 | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **14** | **18.66** | **5,302,165** | **14.63** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

5

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  5.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 2.66 | 50,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **2.66** | **50,000** | **0.13** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 10  6 | 13.33  8.00 | 1,929,900  460,000 | 5.32  1.26 | สำนักปลัด/กองคลัง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **16** | **21.33** | **2,814,900** | **6.59** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **75** | **100** | **36,241,065** | **100** |  |

6

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติก  คอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 1 | สายที่ 1 สามแยกวัดบริบูรณ์-บ้านนายทวี STA 0+000 -STA 0+031 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 31.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  STA 0+031 -STA 0+081 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201)  STA 0+081 -STA 0+150 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  สายที่ 2 สายสี่แยกบ้านอาจารย์สะอ้าน – สี่แยกบ้านอาจารย์ลำเพย STA 0+000 -STA 0+079 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 395.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 325,000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโอโลหมู่ที่ 1ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2  3 | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านโอโล หมู่ที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่ 2 | สายที่ 1 สายร่องทางงาม STA 0+000-STA 0 + 320 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 2 สายดอนผักใส่ STA 0 + 000 - STA 1 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง  (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  STA 0+220 -STA 0+495 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 )พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 243,000  568,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้านบ้านโอโลหมู่ที่ 1ตำบลโอโลอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สายบ้านนาง  จารุวรรณ-ห้วยร่องคูณ ช่วงที่ 2 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.. | ส.ค.. | ก.ย. |
| 4.  5 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  บ้านค้าว หมู่ที่ 3    โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านค้าว หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1แห่ง ตามแบบเลขที่ (ทช-5-201/45),(ทช-5-204/45) ( อบต.โอโล )  สายที่ 1 สาย กุดค้าวฝั่งขวา  STA 0 + 000 - STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 2 สาย กุดค้าวฝั่งซ้าย  STA 0 + 000 - STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล) | 253,000  257,000 | ลำห้วยแล้ง บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง  หมู่ที่ 4 | (ต่อ)สายที่ 3 สาย ดอนแดง  STA 0 + 450 - STA 0 + 710 ถมดินกว้าง 1.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 162.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  STA 0 + 000 - STA 0 + 750 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โอโล)  STA 0+257 -STA 0+307 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ ทถ-202,ทถ-2-201(1) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 143,000 | สายแยกป้อมยาม - วัดป่านาอุดม ช่วงที่ 3 บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 | สายที่ 1 สายห้วยน้อย ช่วงที่ 1 STA 0 + 000 - STA 1+ 000 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  ช่วงที่ 2 STA 0 + 000 - STA 0 + 300 ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 2 สายวัดป่านาอุดม-ภูตะเภา STA 0 + 000 - STA 1 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 294.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 3 สายหนองบักเป้ด STA 0+000-STA 0 + 800 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)  (ตามแบบ อบต.โอโล) | 373,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่ 5 | สายที่ 1 สายบ้านนางสุบิน-สายโปร่งงาม STA 0 + 000 - STA 0 + 520 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 2 สายตาเซียงน้อยSTA 0 + 000 - STA 0 + 720 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 216.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) สายที่ 3 สายนานางปะ-นานางละม่อม STA 0 + 000 - STA 0 + 900 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล)  สายที่ 4 สายโนนข้าวเม่า STA 0 + 000 - STA 2 + 200 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) | 500,000 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9.  10 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 | STA 0+000 -STA 0+074 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน   1. ป้าย   STA 0+130 -STA 0+325 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 152,000  405,000 | สายบ้านนางบุญเริ่ม-บ้านนายจรูญ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  สายบ้านนางสมถวิล-บ้านนายบุญธรรม บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11  12 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8  โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 8 | ช่วงที่ 2 STA 0+190 -STA 0+380  STA 0+190 -STA 0+380 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล.(ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  สายที่ 1 สายหนองหญ้าขาว-สี่แยกโนนไทย STA 0 + 000 - STA 2 + 150 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 451.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) | 364,500  222,900 | สายสีแยกบ้านพ่อใหม่ - สี่แยกบ้านนางวาสนา ช่วงที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13  14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10 | STA 0+146 -STA 0+396 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ทถ-2-203 ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  STA 0+000 -STA 0+044 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม.  STA 0+030 -STA 0+044 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร ( ตามแบบ ถน-205/56) | 520,000  66,900 | สายหนองแวงใหญ่ – ถนน ลาดยางสายบ้านแท่น ช่วงที่ 4 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  สายถนน ลาดยาง - บ้านแม่อ่อน บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15  16 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโอโล หมู่ที่ 10 | STA 0+000 -STA 0+077 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.50 ตร.ม.  STA 0+000 –STA 0+077 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวากว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ถน-205/56) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  STA 0+154 –STA 0+324 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 102,000  352,000 | สายสามแยก  – บ้านนางประกายแก้ว บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  สายท่าขามแปฝั่งซ้ายบริเวณหน้าบ้านนางจูมศรี ช่วงที่ 2 บ้านโอโล  หมู่ที่ 10 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17  18 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12    โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 | ช่วงที่ 1 STA 0+000 –STA 0+293 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203)  ช่วงที่ 2 ทางเชื่อม เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)  ช่วงที่ 3 ทางเชื่อมเทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)  STA 0 + 000 - STA 1 + 900 - ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 619,000  197,000 | สายหน้าวัดจอมธรรม บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโนนเกลาบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบล โอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้าว  หมู่ที่ 13 | ช่วงที่ 1 STA 0+000 -STA 0+059 รื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00เมตร ยาว 59.00เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง) เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-203) ช่วงที่ 2 ทางเชื่อมสะพานเหล็ก  รื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง)เทคอนกรีตขนาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-203)  ช่วงที่ 3 STA 0+000 -STA 0+010  รื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่รื้อไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. (ขนทิ้ง) เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 193,000 | สายสี่แยกบ้านนางบุหงาวลี-ฝายคลองไผ่ บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 | STA 0 + 012.5 - STA 0 + 062.5 ถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล) STA 0 + 125 - STA 0 + 214 ถมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 245.64 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล)  STA 0+000- STA 0 + 214 ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 74.90 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.โอโล) | 55,600 | ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านนายสาโรจน์-นานางสนม บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21  22 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติก  คอนกรีตบ้านค้าว หมู่ที่ 13  โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านค้าว หมู่ที่ 13 | STA 0+000 –STA 0+ 176 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 176.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13.12 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  STA 0 + 000 - STA 0 + 290 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง  (ตามแบบ อบต.โอโล) | 231,000  40,900 | สายสี่แยกบ้านนางไข่มุก-สี่แยกบ้านนางจำปี บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  สายนานายไกรสร - นานางแสวง บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติก  คอนกรีต บ้านค้าว หมู่ที่ 3 | ช่วงที่ 1 STA 0+000 –STA0 +083 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  ช่วงที่ 2 STA 0+000 -STA 0+125 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  ช่วงที่ 3 STA 0+000 -STA 0+080 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+000 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201)ทางเชื่อม STA 0+080 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 4 STA 0+000 -STA 0+012 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 46.80 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)  ช่วงที่ 5 STA 0+000 -STA 0+010 ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 480,000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24  25  26 | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโอโล  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโล  โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโล |  | 600,000  300,000  100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4 | -ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์(กองช่าง)  -ค่าจัดซื้อวัสดุ(กองช่าง)  -ค่าจ้างเหมาบริการ  -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ค่าจัด:ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 9,000  8,000  11,800  30,000  150,000  100,000  100,000  100,000  10,000  30,000  120,000  20,000 | อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  5  6  7 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการบริหารจัดการขยะ  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน13 หมู่บ้านในการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง | - โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ  -ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  -ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ  -ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  -เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน13หมู่บ้านในการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  -ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  -ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง | 200,000  60,000  60,000  150,000  260,000  118,000  170,000 | พื้นที่ตำบลโอโลพื้นที่ตำบลโอโลพื้นที่ตำบลโอโล อบต.โอโล หมู่ 1-13 อบต.โอโล  อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 | - | 1,018,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1  2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการอบรมเด็กและสตรี(ต้านความรุนแรง) | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภายในตำบล  - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและสตรี(ต้านความรุนแรง) | 100,000  30,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | - | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1  2  3 | โครงการอบรมต้านยาเสพติด  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมต้านยาเสพติด  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 100,000  100,000  30,000 | อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 | - | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1  2  3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน27 ราย  - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 440 ราย  - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,859 ราย | 160,000  4,224,000  14,384,400 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 | - | 18,768,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(รายหัว)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 | - อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่  -ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลโอโล  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(115x1,700)  -ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2565 | 1,810,200  632,835  896,480  239,200  195,500  100,000 | อบต.โอโล ศพด. อบต.โอโลอบต.โอโล ศพด.  อบต.โอโล | กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5  6  7  8 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา  ค่าจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา  -ชุดอุปกรณ์ห้องเรียน ดีเอลทีวี  ค่าจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -วัสดุงานบ้านงานครัว  -วัสดุก่อสร้าง  -วัสดุคอมพิวเตอร์  -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 92,000  120,000  10,000  56,000  30,000  40,000  20,000  20,000 | อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล | กองการศึกษา  กองการศึกษา    กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9  10 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  -ค่าจ้างหมาบริการ  -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  -ค่ารับวารสาร จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ศพด.  -ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท  -ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 200 บาท  -ค่าเครื่องแบบคนละ 300 บาท  -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ430 บาท  (116 x 1,130=131,080) | 2,000  1,000  140,000  5,000  2,000  129,950 | อบต.โอโล  ศพด. | กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 | - | 4,542,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4 | โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์/สงน้ำพระภู)  โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง)  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (โอโลเกมส์)  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง  - จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปในตำบลโอโล  -ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000  230,000  300,000  150,000 | อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล | กองการศึกษา  กองการศึกษา    กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 | - | 760,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ. 2565** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป้องกัน ดูแลรักษาป่า  โครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน | - ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ป้องกัน ดูแลรักษาป่า(ภูตะเภา/ภูหยวก)  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20,000  30,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | - | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.  2.  3. | จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน,ผู้บริหารและส.อบต.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | -ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพฯ  -ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น | 100,000  100,000  600,000 | อบต.โอโล  อบต.โอโล  อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4  5 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการจัดซื้อวัสดุ(สำนักปลัด) | -อุดหนุน อบต.โคกสะอาด ตามโครงการ  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.ปี 2563  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักปลัด  -วัสดุสำนักงาน  -วัสดุงานบ้านงานครัว  -วัสดุยานพาหนะขนส่ง  -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -วัสดุโฆษณาเผยแพร่  -วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุเกษตร | 25,000  120,000  60,000  80,000  280,00  40,000  60,000  10,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6  7 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (กองคลัง) | -เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง  -เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ  -ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด  -ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  -ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร  -ค่าจัดซื้อโพเดียม  -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  -ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน  -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ  -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯ  -ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  -ค่าจ้างหมาคนงาน  -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 10,000  3,000  16,500  6,000  24,000  12,000  12,000  34,000  15,000  2,600  5,000  15,000  108,000  5,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8  9  10 | โครงการจัดซื้อวัสดุ(กองคลัง)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองคลัง)  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) | -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  -ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -วัสดุคอมพิวเตอร์  -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง  -ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน  -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่นเครื่องพิมพ์,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องใช้สำนักงาน(กองคลัง) | 50,000  17,400  40,000  15,000  44,400  20,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล  อบต.โอโล | กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 1,929,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/  กิจกรรม | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | โครงการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุฯ  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  ฝึกทบทวน อปพร.  วัสดุเครื่องดับเพลิง  จัดซื้อสายดับเพลิง  จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ | - ค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ(ปีใหม่ และสงกรานต์)  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  - ค่าใช้จ่ายฝึกทบทวน อปพร.  - ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  - ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง  - ค่าจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ | 30,000  150,000  200,000  40,000  24,000  15,000 | อบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโลอบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 | - | 460,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37