3

**4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่**  **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ(โอนลดทั้งจำนวน)** | | **จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 70.00 | 9 | 22.50 | 0 | 0 | 3 | 7.50 | 40 | 44.94 |
| 2การพัฒนาด้านสังคม | 11 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.67 | 15 | 16.85 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 15 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 18 | 20.23 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.37 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร | 10 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.08 | 13 | 14.61 |
| **รวม** | **67** | **75.28** | **9** | **10.11** | **0** | **0** | **13** | **14.61** | **89** | **100** |

**5.งบประมาณปี พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10,088,609.95 | - | 10,088,609.95 |
| 2การพัฒนาด้านสังคม | 17,728,600 | - | 17,728,600 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 5,612,230 | - | 5,612,230 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | - | 0 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 90,000 | - | 90,000 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร | 894,900 | - | 894,900 |
| **รวม** | **34,414,249.95** | **-** | **34,414,249.95** |

4

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง | 868,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 2 | ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน | 8,000 | ข้อบัญญัติ | 8,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 3 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 34,000 | ข้อบัญญัติ | 34,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 8,000 | ข้อบัญญัติ | 7,500 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 5,000 | ข้อบัญญัติ | 5,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 6 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว | 258,843 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 258,843 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 7 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว | 863,766.95 | โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 863,366.95 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** 5

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล | 300,000 | ข้อบัญญัติ | 640,000  (โอนเพิ่ม) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 2 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ | 100,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | 🗸 | - | กองช่าง |
| 3 | ฝังท่อระบายน้ำภายในตำบล | 100,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | 🗸 | - | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโอโล ม.1 สายโรงสีนายประยุทธ-นานายสัมฤทธิ์ | 518,000 | ข้อบัญญัติ | 398,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 5 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโอโล ม.1 บ้านนางสำเนียง-บ้านนางวิลัย | 64,000 | ข้อบัญญัติ | 63,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 6 | ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านโนนตุ่น ม.2 สายปั้มน้ำมัน-บ้านนายชรินทร์ | 717,000 | ข้อบัญญัติ | 485,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้าว ม.3 สายฝายร่องคูณ | 100,000 | ข้อบัญญัติ | 96,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านค้าว ม.3 ลำห้วยวังบักดอ | 342,000 | ข้อบัญญัติ | 342,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 9 | ซ่อมแซมติดตั้งบานระบายน้ำเหล็ก บ้านค้าว ม.3 | 200,000 | ข้อบัญญัติ | -  โอนลด | - | - | - | 🗸 | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้าว ม.3 สายห้วยแล้ง | 200,000 | ข้อบัญญัติ  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | 200,000  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** 6

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 11 | ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนกเขาทอง ม.4 สายแยกป้อมยาม-วัดป่านาอุดม | 254,000 | ข้อบัญญัติ | 250,000  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 12 | ปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนกเขาทอง ม.4 วัดป่านาอุดม-ภูตะเภา | 50,000 | ข้อบัญญัติ | 48,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 13 | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลติก บ้านโนนดินจี่ ม.5 สายหน้าบ้านนายสุบัน | 507,000 | ข้อบัญญัติ | 420,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 14 | ปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี่ ม.5 สายโปร่งงาม-บ้านนางกบินทร์ | 47,000 | ข้อบัญญัติ | 46,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 15 | ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลวง ม.7 บ้านนายทองสา-นายสุนทร | 318,000 | ข้อบัญญัติ | 250,000  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแวง ม.8 บ้านนายประยูร | 358,000 | ข้อบัญญัติ | 356,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 17 | ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.8 บ้านนายจ่น-นายใหม่ | 952,000 | ข้อบัญญัติ | 935,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 18. | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองแวง ม.9 | 406,000 | ข้อบัญญัติ | 406,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |

7

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 19 | ปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง ม.9 ถนนสายบ้านแท่น-หนองแวงใหญ่ | 65,000 | ข้อบัญญัติ | 62,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 20 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโอโล ม.10 บ้านนายสะอ้าน-นางลำเพย | 117,000 | ข้อบัญญัติ | 116,500  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโอโล ม.10 บ้านนายสนั่น-ศาลาริมคลอง | 155,000 | ข้อบัญญัติ | 153,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโอโล ม.11 สายข้างบ้านนางปอ ขลังวิเชียร | 64,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 64,000  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโอโล ม.11 สายห้วยข่า | 380,000 | ข้อบัญญัติ | 379,000  (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างถนนคันดินเพื่อการเกษตร บ้านโอโล ม.11 สายข้างเครนอ้อย | 156,000 | ข้อบัญญัติ | 148,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 25 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโนนดินจี่ ม.12 หน้าบ้านนายก่าย อารีวงษ์ | 85,000 | ข้อบัญญัติ | 80,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |

8

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 26 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโนนดินจี่ ม.12 หน้าบ้านนางนวลตา-ที่นานางไร | 70,000 | ข้อบัญญัติ | 70,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 27 | ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ ม.12 บ้านนายประมวล-นางสาคร | 150,000 | ข้อบัญญัติ | 148,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโนนดินจี่ ม.12 ประตูโขงวัดฝั่งทิศตะวันออก | 173,000 | ข้อบัญญัติ | 159,216.09 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 29 | ปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี่ ม.12 สายคลอง 2 | 236,000 | ข้อบัญญัติ | 299,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 30 | ก่อสร้างโรงสูบน้ำรถดับเพลิง หนองแห้ว บ้านโนนดินจี่ ม.12 | 123,000 | ข้อบัญญัติ | 123,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้าว ม.13 สายปากคราช | 274,000 | ข้อบัญญัติ | 274,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |
| 32 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้าว ม.13 สายแยกร่องแดง-ปากกระนวน | 326,000 | ข้อบัญญัติ | 325,000 (ลงนามสัญญาแล้ว) | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |
| 33 | ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนหน้าที่ทำการ อบต.โอโล | 136,000 | ข้อบัญญัติ | 136,000 | 🗸 | - | - | - | กองช่าง |

9

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม**

**๒.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 3๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| 3 | อบรมต้านยาเสพติด | 100,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม**

**๒.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | บริหารจัดการขยะ | 60,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| ๒ | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | ข้อบัญญัติ | 4,848 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๓ | ป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 3๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| 4 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 140,000 | ข้อบัญญัติ | 139,290 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 5 | ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 40,000 | ข้อบัญญัติ | 29,310 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 6 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260,000 | ข้อบัญญัติ | 260,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |

10

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม**

**๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | 100,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| 2 | อบรมเด็กและสตรีฯ(ต้านความรุนแรง) | 30,000 | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม**

**๒.4 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล(ปีใหม่+สงกรานต์) | 30,000 | ข้อบัญญัติ | 3,960 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(เบิกตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล(ปีใหม่+สงกรานต์) | 120,000 | ข้อบัญญัติ | 15,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 40,000 | ข้อบัญญัติ | 39,850 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 4 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 170,๐๐๐ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ | 166,867 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |

11

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม**

**๒.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,330,400 | ข้อบัญญัติ | 12,580,200 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,224,000 | ข้อบัญญัติ | 3,738,400 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 120,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |

12

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**3.1 แผนงานด้านการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กใน ศพด.และโรงเรียนสังกัด สพฐ. | ๑,295,840 | ข้อบัญญัติ | 1,219,051.98 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 686,000 | ข้อบัญญัติ | 626,160 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,972,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 1,800,980 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอน “รายหัว” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 221,00๐ | ข้อบัญญัติ | 221,000 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 5 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 146,900 | ข้อบัญญัติ | 146,900 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 6 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | กองการศึกษาฯ |
| 7 | พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | กองการศึกษาฯ |
| 8 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ | 18,000 | ข้อบัญญัติ | 17,400 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |

13

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**3.1 แผนงานด้านการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 9 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 9,900 | ข้อบัญญัติ | 4,900 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 10 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก | 6,900 | ข้อบัญญัติ | 3,900 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 11 | ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ | 12,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 12 | ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง | 24,00๐ | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 13 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน | 16,000 | ข้อบัญญัติ | 16,000 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 14 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 8,6๐๐ | ข้อบัญญัติ | 8,600 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |

14

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (โอโลเกมส์) | 300,000 | ข้อบัญญัติ | 99,043 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(สนามบินเกมส์) | 500,000 | ข้อบัญญัติ | 499,586.25 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| ๓ | จัดงานวันลอยกระทง | 230,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 230,000 | 🗸 | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| 4 | สืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระภู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์) | 40,00๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | กองการศึกษาฯ |

15

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**4.๑ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

16

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**5.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| ๑ | รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | 3๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 450 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๒ | เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้(ภูตะเภาและภูหยวก) | ๒๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 1,350 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(เบิกตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ ภูตะเภาและภูหยวก) | 4๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 10,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |

17

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร**

**6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/ผู้บริหารท้องถิ่น | 48๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | โอนลด  170,000 | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| ๒ | จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ | 10๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| ๓ | อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 10๐,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | - | - | - | - | 🗸 | สำนักปลัด |
| ๔ | ค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ | 30,000 | ข้อบัญญัติ | 20,070 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๕ | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด | 22,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๖ | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก | 7,9๐๐ | ข้อบัญญัติ | 7,900 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 7 | จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง | 15,0๐๐ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ | 15,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 8 | ค่าจ้างสถานศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 25,0๐๐ | ข้อบัญญัติ | 25,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |
| 9 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ” | 25,0๐๐ | ข้อบัญญัติ | 25,000 | 🗸 | - | - | - | สำนักปลัด |

18

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ**

**6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณที่**  **เบิกจ่าย** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 10 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ) | 47,๐๐๐ | ข้อบัญญัติ | 47,000 | 🗸 | - | - | - | กองคลัง |
| 11 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ) | 21,0๐๐ | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 🗸 | - | - | - | กองคลัง |
| 12 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 17,00๐ | ข้อบัญญัติ | 17,000 | 🗸 | - | - | - | กองคลัง |
| 13 | ค่าจ้างเหมารถบริการประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่ | 5,000 | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 🗸 | - | - | - | กองคลัง |

(ลงชื่อ)

(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

ประกาศ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล**

**เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

--------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ดังนี้

**วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

“ มุ่งมั่นพัฒนา ประชามีสุข ทุกคนมีส่วนร่วม ”

•  **คำขวัญ อบต.โอโล**

“ พระธาตุองค์เก่า เจ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์ สบายจิตหนองแห้ว ทิวแถวนาข้าว

ผ้าไหมสาวมัดหมี่ มากมีวัวงาม สรงน้ำพระภู อยู่อย่างแบบไทย ”

• **พันธกิจ (Mission)**พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
3. ส่งเสริมการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาคนให้พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
7. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

-2-

1. พัฒนาการเมืองการบริหารขององค์กร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

• **ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โอโล (Strategie Issues) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

**การวางแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลได้จัดทำแผนพัฒนาและแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการจัดทำแผน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ดังนี้


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการในปี พ.ศ.2563 ไว้ จำนวน 104 โครงการ, เพิ่มเติมครั้งที่1 จำนวน 3 โครงการ, เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 3 โครงการ รวม 111 โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี 2563

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปฏิบัติ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 40 |
| 2การพัฒนาด้านสังคม | 15 | 15 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 18 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 |
| 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 3 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร | 13 | 13 |
| **รวม** | **111** | **89** |

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล**

**อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**