-5-                                                                                                       ผด.1

บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 23 | 37.10 | 4,823,800 | 15.11 | กองช่าง |
| รวม | 23 | 37.10 | 4,823,800 | 15.11 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.1 แผนงานสาธารณสุข 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 5 4 | 4.84 8.06 6.45 | 300,000 17,190,800 280,000 | 0.94 53.88 0.88 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 | 19.35 | 17,770,800 | 55.70 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 4 | 11.29 6.45 | 4,637,960 651,000 | 14.54 2.04 | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม | 11 | 17.74 | 5,288,960 | 16.58 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - |  |
| รวม | - | - | - | - |  |

-6-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงานการเกษตร | 3 | 4.48 | 129,000 | 0.40 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 | 4.48 | 129,000 | 0.40 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 9 4 | 14.52 6.45 | 3,633,750 260,000 | 11.39 0.82 | สำนักงานปลัด/กองคลัง สำนักงานปลัด |
| รวม | 13 | 20.97 | 3,893,750 | 12.21 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 62 | 100 | 31,906,310 | 100 |  |

-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 1 โครงการลอกรางระบายน้ำ บ้านโอโล หมู่ที่ 1,11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 3,616 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดิน 301.33 ลบ.ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.30 – 0.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2.10 ลบ.ม. | 347,000 29,800 57,600 | สี่แยกบ้านนายโกวิทย์ – บ้านนางหริง บ้านโอโล หมู่ที่ 1 รางระบายน้ำภายในบ้านโอโล หมู่ที่ 1,11 สายบ้านนายสุนทร – กุดค้าว บ้านค้าว หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที่ 3 | ช่วงที่ 1 รื้อถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17 ตร.ม. (ขนทิ้ง)ช่วงที่ 2 รื้อถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. (ขนทิ้ง) STA 0+000 – STA 0+095 ช่วงที่ 3 รื้อถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. (ขนทิ้ง)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตถนนที่รื้อทั้ง 3 ช่วง หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 514 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละๆ 30-50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 14.25 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 255,200 | ถนน คสล. แยกปากค้าว – สี่แยกโรงสี บ้านค้าว หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 5 6 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างๆละ 30-50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงดินถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 247.2 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) | 346,000 329,100 | จากถนน คสล.เดิม – ทางโค้งเข้าบ้าน บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 สายนางวาสนา – เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.30-0.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 22.5 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาณหินคลุก 644 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) | 313,800 308,900 | สายนานายครรชิต – ไปภูหยวก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 ถนนสายภูหยวก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 9 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 93 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40*0.40*0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) | 109,300 80,300 | หน้าบ้านนายทองใส – หน้าบ้านนางสมปอง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายหนูพบ – บ้านนางมะลิ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 11 12 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 | -ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 61.50 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) - ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. งานดินลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 45.6 ลบ.ม - ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ลงดินลูกรังทั้งสองข้าง ขๆละ 30-50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 29,500 111,800 129,100 | สายบ้านนายเจียม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 สายหนองสาธารณะบ้านช่างทุม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 จากถนน คสล.เดิมสายบ้านนางทองปาน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและถมดินถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโอโล หมู่ที่ 10 | ช่วงที่ 1 STA 0+000 – STA 2+000 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 514.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์) ช่วงที่ 2 STA 2+000 – STA 2+450 ถมดินกว้าง 3.30 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,053 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 94.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) | 314,200 | ถนนเพื่อการเกษตรสายร่องขามแป บ้านโอโล หมู่ที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 15 16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย บ้านโอโล หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก 560 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือทีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกำหนด) | 262,800 315,600 | ถนนเพื่อการเกษตรสายสนามบิน – บ้านหนองตาไก้ บ้านโอโล หมู่ที่ 11 ถนนสายนานางรำพันธ์ – นานางเดือน บ้านค้าว หมู่ที่ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 17 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล | 1. รื้อหลังคาเดิมและมุงหลังคาใหม่โดยใช้ Metal Sheet ลอนสเปนสีน้ำตาลเข้ม หนา 0.35 มม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. 2. งานรื้อฝ้าเพดานชั้นสองและชั้นหนึ่งบางส่วนพร้อมติดตั้งโครงฝ้าฉาบเรียบไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม. | 404,100 | องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 18 19 20 21 | โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโล โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโอโล โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโอโล โครงการปรับปรุงบ่อขยะ |  | 150,000 300,000 100,000 150,000 | ภายในพื้นที่ตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภายในพื้นที่ตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภายในพื้นที่ตำบลโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ บ้านนกเขาอง หมู่ที่ 4 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 22 23 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง โครงการจัดซื้อวัสดุกองช่าง | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆในกองช่าง -ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.)คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ชุด 2.)เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง 3.)เครื่องสำรองไฟ 1 ชุด ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆในกองช่าง -วัสดุสำนักงาน -ไฟฟ้าวิทยุ -ก่อสร้าง -ยานพาหนะและขนส่ง -เชื้อเพลิงและหล่อลื่น -โฆษณาและเผยแพร่ -คอมพิวเตอร์ | 3,200 16,000 7,700 2,800 20,000 100,000 50,000 30,000 100,000 10,000 30,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โครงการบริหารจัดการขยะ | - โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ -ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ | 60,000 180,000 60,000 | ตำบลโอโล ตำบลโอโล ตำบลโอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 2 3 4. 5 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โครงการอบรมเด็กและสตรี(ต้านความรุนแรง) | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน20 ราย - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 450 ราย - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,597 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภายในตำบล - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด็ก / สตรี ต้านการทำรุนแรง | 120,000 4,320,000 12,610,800 100,000 40,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 2 3 | โครงการอบรม/สัมมนาต้านยาเสพติด โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/สัมมนาต้านยาเสพติด - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | 100,000 100,000 40,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 4 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | 40,000 | อบต.โอโล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่และศพด. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม โครงการอุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลโอโล | - อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโอโลเกี่ยวกับอาหารกลางวัน -ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด. 5 ศูนย์ - จัดซื้ออาหารเสริมนมให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลโอโล และ ศพด. -อุดหนุน ร.ร.บ้านโนนดินจี่ -อุดหนุน ร.ร.บ้านห้วยพลวง -อุดหนุน ร.ร.บ้านหนองแวง - อุดหนุน ร.ร.เนรมิตศึกษา | 2,280,000 401,800 1,356,160 40,000 40,000 40,000 40,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | กองการศึกษา กองการศึกษาฯ กองการศึกษา กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 7 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดแสดง ผลงานของเด็ก โครงการจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2561 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ(ปัจฉิมนิเทศ) ค่าจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา -วัสดุสำนักงาน -วัสดุงานบ้านงานครัว -คอมพิวเตอร์ | 100,000 200,000 20,000 50,000 40,000 30,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการสืบสานวัฒนธรรม โครงการจัดงานลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน (โอโลเกมส์) ครั้งที่ 21 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง - จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปในตำบลโอโล -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2561 | 40,000 170,000 291,000 150,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) | - ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 40,000 30,000 59,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน,ผู้บริหารและส.อบต. จัดงานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว119ปี โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | -ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพฯ -ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว119ปี -เพื่อสร้างขั้นข้อมูลสมุดแปลงที่ดิน,สร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง,เส้นกลางถนนแม่น้ำ ลำคลอง -ส่งแผนที่เข้าสู่(LTAX3000) | 80,000 100,000 200,000 108,000 | อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปลัด | -อุดหนุน อบต.ผักปัง ตามโครงการ ประสานความร่วมมือพัฒนาศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. อ.ภูเขียว ปี 2561 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆในสำนักงานปลัด –ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ 6 ตัว -ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง1ตัว -ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้ - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) -ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะ) | 25,000 17,400 5,900 11,000 19,000 2,400,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักปลัด โครงการจัดซื้อวัสดุกองคลัง | -ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 3 ตู้) - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.)คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ชุด 2.)เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง 3.)เครื่องสำรองไฟ 1 ชุด -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุยานพาหนะขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุโฆษณาเผยแพร่ -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุเกษตร -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,500 16,000 3,300 2,800 100,000 40,000 50,000 250,00 40,000 40,000 10,000 50,000 8,850 40,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | กองคลัง สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. โครงการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | -ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ -ค่าจัดซื้อหัวฉีดแบบปรับฝอย -ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 60,000 120,000 40,000 40,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(ที่กันเงินงบประมาณที่จะเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. | ค่าติดตั้งกล้อง CCTV ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังขยะ) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ซ่อมแซมถนนหินคลุกพื้นที่การเกษตร ม.8 ซ่อมแซมถนน คสล. ม.8 ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.13 | -ค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งกล้อง CCTV - ค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังขยะ) -ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 -ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกพื้นที่การเกษตร ม.8 -ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ม.8 -ค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.13 | 100,000 170,000 199,900 18,800 69,000 10,800 2,000 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(ที่กันเงินงบประมาณที่จะเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

| ลำ ดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 10 | ซ่อมแซมถนน คสล. ม.13 ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร ม.4 ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร ม.1 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.10 การป้องกัน ดูแลรักษาป่า โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) | - ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ม.13 -ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร ม.4 -ค่าซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร ม.1 -ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.10 -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 16,000 8,100 7,100 4,800 | อบต.โอโล อบต.โอโล อบต.โอโล | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |